# 太原理工大学毕业设计（论文）中期检查表

| 学生姓名 |  |  | 孙若轩 | 班级 | 软件2202 | 指导教师 | 企业、校内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计（论文）题目 |  |  | 基于SpringBoot的在线编程考试系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| 目 前 已完 成 的 任 务 | 一、需求分析 - 全流程考试业务闭环：围绕编程能力测评核心需求，明确从题库管理、考试组织、在线答题、自动判卷到成绩管理的全流程业务需求，解决传统编程考试效率低、评分标准不统一、过程监管难的核心痛点。 - 多角色权限协同：明确管理员、教师、学生三类核心角色的业务边界与操作需求，实现前端考生答题端与后端管理端的题库、考试、成绩管理的高效交互与精细化权限管控。 - 数据管理与分析：明确考试答题数据、代码提交数据、成绩统计数据的采集与分析需求，为教学效果评估、题库优化、学生编程能力画像提供可靠的数据支撑。 二、环境搭建及相应技术运用 - 后端开发核心环境：基于 Java 语言开发，采用 SpringBoot 框架搭建项目核心架构，集成 MyBatis Plus 实现数据持久化处理，完成 RESTful API 接口规范定义与基础开发框架搭建。 - 数据库环境：完成 MySQL 数据库环境搭建，基于业务需求完成数据库建模与表结构设计，实现用户、题库、考试、答题等结构化业务数据的规范化存储与高效读写。 - 代码沙箱基础环境：完成 Docker 环境搭建，完成基于 Docker 的代码隔离运行环境的基础方案验证，为代码沙箱集成与编程题自动判卷功能提供底层安全运行环境支撑。 - 核心技术预研与验证：完成 SpringBoot 生态组件、代码沙箱隔离技术、在线代码编辑器集成方案、编程题自动判卷核心逻辑的原理研究与技术验证，明确各项核心技术的实现路径与应用边界。 三、核心模块分析与设计 - 系统整体架构设计：完成系统分层架构设计，明确各层级的职责边界与交互逻辑，形成完整可落地的系统架构设计方案。 - 用户权限管理模块设计：完成三类核心角色的权限模型设计，明确身份认证、权限校验、用户信息管理的核心逻辑，保障系统访问的安全性与权限管控的精细化。 - 题库管理模块设计：完成题库多维度分类存储结构设计，明确编程语言、难度等级、知识点、应用场景等多维度分类规则，完成多维度分类检索算法的设计，实现题库全生命周期管理的核心流程定义。 - 编程题自动判卷模块设计：完成测试用例标准化存储结构设计，明确公开与隐藏测试用例的管理规范，定义代码执行沙箱的标准化调用契约，完成多测试用例并行评判策略、多维度判分权重算法的核心逻辑设计。 - 代码沙箱集成模块设计：完成基于 Docker 的安全隔离环境详细设计，明确容器全生命周期管理流程、CPU 与内存等系统资源限制策略、输入输出重定向机制，设计代码运行超时、内存溢出、编译异常、运行时错误等全场景异常捕获与处理流程。 - 考试全流程管理模块设计：完成考试创建、发布、监考、收卷的全流程管控逻辑设计，明确在线编程答题、代码提交、考试防作弊机制的核心实现方案。 四、目前已实现的模块 数据库表的设计、后端环境搭建以及对应功能模块的代码编写。 目前系统功能完成进度符合任务书要求的中期进度要求，整体开发进度约 70%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否符合任务书要求进度 |  |  | 是 |  |  |  |
| 存 在 的 问 题 和 解 决 办 法 | 存 在 的 问 题 | - 代码沙箱模块的精细化安全管控能力不足，针对恶意代码执行、系统资源超限占用的精细化管控策略尚未完全落地。 - 代码运行异常场景的捕获与反馈机制覆盖不全，超时、内存溢出、编译异常等极端运行场景的处理逻辑尚未完善。 - 代码沙箱的多编程语言适配支持尚未完成，无法满足多语言编程题的在线编译、执行与判卷需求。 |  |  |  |  |  |
|  | 拟 采 取 的 办 法 | - 完善代码沙箱安全管控方案，明确 Docker 容器 CPU、内存、磁盘 IO 等系统资源的精细化限制规则，补充恶意代码执行的拦截与防护策略，完成沙箱安全隔离机制的全流程设计与落地。 - 查阅代码沙箱异常处理相关技术资料，梳理代码编译、运行全流程的异常场景，完善超时、内存溢出、编译错误、运行时异常等场景的捕获、处理与用户友好反馈机制，完成全场景异常流程的开发与测试。 - 调研主流编程语言的编译执行环境搭建方案，分步骤完成 Java、Python、C++ 等常用编程语言的沙箱运行环境适配，完善多语言代码的编译、执行、结果采集统一流程，满足多语言编程题的判卷需求。 |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 意见 | 签 字：（电子签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 系意 见 | 系 主 任 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：学院应对毕业设计（论文）进行抽查，并给出具体意见。